会 议 记 录

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 会议名称 | 每周例会（周二） | 时　间 | 10月17日 |
| 地　　点 | 2-303 | 主持人 | 白星月 |
| 出席人员 | 白星月 张熠阳 张新杰 李志伟 果红艳 李达飞 唐锐 杨玲玲 刘绍颖 张娅娅 徐刘凯 | | |
| 缺席人员 | 无 | | |
| 会议主题 | 完成《用户需求》终版、编写《软件需求规格说明书》基线版、完成对基线版《软件需求规格说明书》的评审 | | |
| 会议内容 | 1. 会议中，所有人员根据初次的评审报告，对已有的的《软件需求规格说明书V4.0》进行再次评审，指出其中的不足，并表达希望其中应包含的内容和应作出的改进。 2. 需求组的会议中，针对“登录框应该进入系统后立刻显示（登录框中包含游客进入按钮和登录按钮）”还是“在游客界面中嵌入登录按钮”进行了讨论，最终由用户确定为选择后者。 3. 由张熠阳、李志伟、张娅娅完善《用户需求》中的“要求”部分，进一步根据系统的不同用户提出其对应的功能。 4. 由张熠阳、李志伟、张娅娅编写《软件需求规格说明书》，其中主要由张熠阳根据评审完善《软件需求规格说明书》，将上一版本中的用例说明做出完善，给出具体的前置事件、后置事件、主事件流、辅时间流、扩展点等。李志伟主要负责使用在线工具编写界面原型，便于开发人员能明确了解系统要做成什么样子。 5. 测试组查找与测试用例的相关文档，了解如何编写更标准更全面更细致测试用例，同时参与需求组的会议，一同讨论需求中涉及到的问题。 6. 开发组参与需求组的会议，了解该系统的大致需求，提前决定使用何种语言编码，并针对已经完善好的需求进行同步的概要设计。 | | |
| 记录人 | 张新杰 | | |