会 议 记 录

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 会议名称 | 每周例会（周一） | 时　间 | 10月17日 |
| 地　　点 | 2-303 | 主持人 | 白星月 |
| 出席人员 | 白星月 张熠阳 张新杰 李志伟 果红艳 李达飞 唐锐 杨玲玲 刘绍颖 张娅娅 徐刘凯 | | |
| 缺席人员 | 无 | | |
| 会议主题 | 讲解自己团队的需求规格说明书、完成用户需求规格说明（终版）、完成软件需求规格说明书基线版、完成测试计划草案、完成用户手册草案、完成概要设计说明书初稿 | | |
| 会议内容 | 1. 各团队项目经理指定成员讲解自己团队的需求规格说明书，在答辩的环节对老师提出的问题进行解答，并记下文档中的不足。 2. 针对老师指出的不足，由张娅娅完善用户需求规格说明（终版）。由张熠阳、李志伟完善软件需求规格说明书基线版。 3. 测试组负责查找相关资料，最终完成编写测试计划草案。 4. 开发组负责查找与概要设计有关的文档，最终完成编写概要设计说明书草案。 | | |
| 记录人 | 张新杰 | | |